**ПЛАН-ГРАФИК РАБОТ ПО ПРОЕКТУ**

**«ЦИФРОВОЙ УНИВЕРСИТЕТ»**

|  |  |
| --- | --- |
| 18.03.2021 – 25.03.2021 | Связь с куратором проекта и получение задания. |
| 25.03.2021 – 15.04.2021 | Создание дизайн-макета личного кабинета абитуриента |
| 16.04.2021 – 22.04.2021 | Внесение правок в дизайн-макет |
| 23.04.2021 – 21.06.2021 | Поиск ошибок в личном кабинете на стороне пользователя и администратора |
| 23.04.2021 – 14.06.2021 | Формулировка идей по улучшению личного кабинета абитуриента |
| 22.06.2021 – 28.06.2021 | Создание презентации по наработанному материалу |
| 29.06.2021 – 01.07.2021 | Создание итоговых отчетов |